传统软件开发过程模型 vs 敏捷开发方法（Scrum）比较分析

1.1 传统软件开发过程模型

传统模型包含以下典型代表：

瀑布模型（Waterfall）

V 模型（Verification & Validation Model）

增量模型、原型模型（Protoype Model）

传统模型的共性：阶段顺序固定、计划预先制定、变更成本高、强调文档和过程控制。

1.2 敏捷开发（Agile）及主流方法

敏捷开发是另一套价值观，方法包括：

Scrum

XP（Extreme Programming）

Kanban

Lean 软件开发

Scrum 是敏捷开发的重点，核心理念：

迭代开发（Sprint）

跨职能团队

自组织团队

透明 + 检视 + 调整

快速交付可工作的增量产品

以短周期、持续反馈、增量交付、团队自管理为核心特点。

1.3 传统模型 vs Scrum 的系统性比较

| 比较项 | 传统模型（瀑布/V Model 等） | 敏捷 Scrum |
| --- | --- | --- |
| 需求变更 | 不鼓励，变更成本极高 | 接受并快速响应变更（每 Sprint 都可调整） |
| 开发方式 | 一次性交付，后期才看到成品 | 迭代增量开发，每 1–4 周交付可运行增量 |
| 风险暴露时间 | 晚（通常到集成/测试阶段才暴露） | 早（每个 Sprint 都检查、评审、回顾） |
| 用户参与度 | 低，多为需求阶段参与 | 高，PO 持续参与，每个 Sprint Review 参与 |
| 团队结构 | 职能分工（分析/开发/测试分离） | 跨职能、自组织团队（Scrum 文档强调） |
| 计划方式 | 预先制定完整计划 | Just-in-time 计划（每 Sprint Planning） |
| 质量内建方式 | 通过后期测试保障 | 每个迭代都包含测试、集成、完成定义 |
| 文档比例 | 多，偏重流程规范 | 精简文档，侧重可工作的软件 |
| 适用场景 | 需求稳定、大项目、强合规 | 需求不确定、快速迭代产品、互联网业务 |

1.4 优缺点分析

传统模型优缺点

优点

阶段划分明确，便于管理

文档全面，适用于合规要求严格（如金融、政府）

适合需求非常明确且短期不会变化的项目

易于新人理解

缺点

变更成本高

用户参与度低 → 产品可能偏离真实需求

实际可工作的软件交付非常晚

中途发现错误回溯成本巨大

敏捷 Scrum 的优缺点

优点

快速迭代，每个 Sprint 都可检查、调整产品方向

提高透明度（Scrum 要求每日站会、可视化待办列表）

风险早曝光（短迭代+评审）

用户价值最大化（PO 持续优先级排序）

团队效率高（跨职能、自组织）

更适应需求变化

缺点

依赖团队高度成熟（否则自组织失效）

PO 职责重，能力不足会严重拖慢项目

不适合完全缺乏需求信息或极高度监管场景

文档相对较少，需要团队口头沟通能力强

大型项目需扩展框架（Scrum of Scrum 等）

1.5 应用到自己的项目

（1）用 Scrum 做整体过程管理

定义产品负责⼈（PO）负责需求价值优先级

Sprint 时长设置为 1 周或 2 周

每个 Sprint 交付一个可运行功能（增量）

团队每日同步进度、识别阻碍

（2）借鉴 XP 的工程实践提高质量

代码走查

单元测试

持续集成（CI）

重构（Refactoring）

1.6 项目风险识别、分级、管理计划

风险清单

| 风险编号 | 风险名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| R1 | 技术难度超预期 | 不熟悉框架/技术导致实现困难 |
| R2 | 成员时间不稳定 | 小组成员忙于课业无法跟进迭代 |
| R3 | 质量问题积累 | 测试不足导致后期大量返工 |
| R4 | 进度延误 | Sprint 目标估计不足造成延期 |

风险应对预案

| 风险编号 | 等级 | 应对策略 | 具体措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 技术难度高 | 高 | 减轻 | 技术 Spike（探索任务）放入 Backlog；提前完成关键技术验证 |
| R2 时间不稳定 | 中 | 转移/减轻 | 建立每日站会同步；任务拆小；必要时重新分配职责 |
| R3 质量问题积累 | 中 | 减轻 | 每 Sprint 必须包含测试；建立 DoD（完成定义） |
| R4 进度延误 | 中 | 接受/减轻 | 任务估算使用 Planning Poker；减小 Sprint 目标范围 |

Scrum 开发方法工作模型

2.1 Scrum 三大角色

- 产品负责人（PO）

负责最大化价值

管理并排序 Product Backlog

- 开发团队（Team）

跨职能、自组织

大约 7 ± 2 人

在 Sprint 内实际交付可工作产品增量

- Scrum Master（SM）

教练 + 促进者

移除障碍

维护 Scrum 框架执行

2.2 Scrum 三大工件（Artifacts）

- 产品待办列表（Product Backlog）

所有需求以优先级排序，动态演化

- Sprint Backlog（Sprint 待办列表）

本 Sprint 内团队承诺完成的任务集

- 增量（Increment）

已经“完成”的可交付产品

2.3 Scrum 三大事件（Events）

每个事件都是为了“检视（Inspect）与调整（Adapt）”。

| 事件 | 目的 |
| --- | --- |
| Sprint（1–4 周） | 一次完整的小型开发周期，目标不变 |
| Sprint Planning | 选取本次 Sprint 的工作目标与 Backlog |
| Daily Scrum（每日站会） | 15 分钟同步进度与阻碍 |
| Sprint Review | 向客户展示可运行软件，收集反馈 |
| Sprint Retrospective | 回顾流程与团队协作，改进下个 Sprint |

2.4 Scrum 的核心流程图