1 风险识别

结合企业人事管理系统的开发特点，从技术、管理与使用等角度分析，主要存在以下风险：

- 技术风险

项目使用 Vue + MySQL 架构，涉及前后端交互、数据库设计及系统集成。开发人员对相关技术掌握不熟练（之前接触相关领域少）。可能导致功能实现困难、系统不稳定或性能问题。

- 进度风险

项目开发周期为 2-3 个月，时间较为紧张。系统功能模块较多，若任务分配不合理或开发过程中出现反复修改，容易导致项目延期。

- 数据安全

系统涉及员工基本信息及薪资数据，属于敏感数据。一旦权限控制不当或缺乏数据保护机制，可能引发数据泄露、数据篡改或数据丢失问题。

- 用户使用

该开发题目面向非技术人员（人事管理员及普通员工），若界面设计复杂或操作流程不清晰，可能导致用户学习成本高、使用效率低。

- 系统运行

系统采用本地部署方式，对运行环境（Windows、数据库、服务器配置）有一定依赖，若环境配置不当，可能导致系统无法正常运行或性能下降。

- 测试与维护

项目开发周期短，若开发过程中忽视代码规范与文档编写，后期系统维护、功能扩展将变得困难。且开发者缺乏维护与测试经验，可能在维护和测试过程中有疏漏。

2 风险分级

依据风险发生概率与影响程度，对风险进行分级如下：

技术风险：      高概率，极高影响        极高风险
进度风险：      高概率，极高影响        极高风险
数据安全风险：  中等概率，极高影响      极高风险
用户使用风险：  中等概率，中等影响      中风险
系统运行风险：  中等概率，中等影响      中风险
维护扩展风险：  高概率，高影响          高风险

其中，技术风险、进度风险与数据安全风险为本项目的重点控制风险。

3 风险应对措施

（1）技术风险应对

针对技术实现难度问题，采取措施如下：

在项目初期进行技术预研，完成核心功能的验证：数据库连接、前后端通信等

优先开发关键模块（员工管理、薪资管理），降低系统整体复杂度

控制技术范围，避免引入不必要的复杂框架或高级功能

遇到技术难点时，通过查阅文档、参考开源项目等方式解决

如技术风险无法有效解决，则及时调整方案，简化系统架构或减少部分功能。

（2）进度风险应对

针对开发周期紧张问题，采取如下管理措施：

将项目分为多个阶段（需求分析、设计、编码、测试等），制定明确的时间计划和阶段目标

核心功能优先开发，确保基本功能可用

预留一定缓冲时间，用于应对突发问题

当出现进度滞后时，优先保证核心模块（员工管理、薪资管理）的完成，适当减少统计分析或扩展功能。

（3）数据安全风险应对

针对敏感数据保护问题，重点采取以下措施：

建立用户权限管理机制，区分管理员与普通用户访问权限

对重要操作（如删除、修改）进行日志记录，实现可追溯

定期进行数据备份并对用户密码等敏感信息进行加密存储

若发生数据问题（如数据丢失或损坏），可通过备份数据进行恢复；若发生权限问题，应及时调整访问控制策略。

（4）用户使用风险应对

针对系统易用性问题，采取如下措施：

界面设计简洁直观，符合 Windows 操作习惯

提供基本的操作说明或使用手册

对关键操作（如删除数据）设置提示或确认机制

在系统上线前，可进行简单培训或演示，帮助用户快速掌握系统使用方法。

（5）系统运行风险应对

针对运行环境依赖问题，采取如下措施：

明确系统运行环境要求（Windows版本、数据库版本等）

在部署前进行环境测试，确保系统兼容性

定期检查服务器运行状态，保证系统稳定运行

当系统运行异常时，应及时检查配置问题或服务状态，并进行修复。

（6）测试与维护风险应对

针对后期维护问题，采取如下措施：

采用模块化设计，将系统划分为多个功能模块

使用 Git 进行版本管理，记录代码变更

保持代码规范，提高代码可读性

在后期扩展时，可基于现有模块逐步增加新功能（如考勤管理、绩效模块），降低系统重构成本。

4 风险应急预案

为应对突发情况，制定以下应急预案：

技术问题无法解决：  调整技术方案或简化功能实现

项目延期：          压缩非核心功能，优先完成基础功能

数据丢失：          使用备份数据进行恢复

用户使用困难：      通过培训并提供说明文档解决

系统运行异常：      检查环境配置并及时修复，必要时回滚到稳定版本